# 第三组 第三次会议记录

组员：姚梦莲、钱中平、郭笑君、杨凯悦、毛方婕

会议时间：2017年10月19日

会议主题：确定分工

**Sprint1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | User story | Task | Hours | Owner |
| 1 | 首页 | 用户登录、注册模块已经热门目的地与商品推送 | 4 | 杨凯悦 |
| 2 | 用户中心 | 个人信息设置、好友、关注、私信模块 | 8 | 姚梦莲 |
| 3 | 社区 | 发帖功能、经验分享交流模块的实现 | 7 | 郭笑君 |
| 4 | 发布 | 发布者发布商品和提供需求的界面 | 6 | 钱中平 |
| 5 | 采购 | 采购者浏览商品和发布需求的界面 | 6 | 毛方婕 |
| 6 | 订单 | 订单详细信息以及物流信息 | 4 | 杨凯悦 |

**网页架构**

